國立清華大學九十五學年度第八次學生宿舍齋長會議紀錄

時間：九十六年六月二十六日（星期二）中午十二時

地點：實齋交誼廳

主持人：住宿組李秋淑小姐。                                           紀錄：住宿組孔令蓀

出席人員：

生輔組周易行主任、生輔組高天慶先生、鴻男齋詹豐榮(代理)、鴻女齋杜信誼、碩齋林嘉斌、信A齋洪政男、信B齋郭至汶、信C陳昱愷、明齋郭啟良(請假)、平齋王世民、清齋董繼堯、雅齋鄭佳揚、善齋賴美惠(請假)、新男齋張明雍、新女齋林靜宜、實齋方肇頤(缺席)、文齋屠艾、禮齋林君瀚、仁齋江威騰(請假)、義齋蔡嘉倫(代理)、靜齋陳冠瑜、華齋傅裕翔、慧齋曾郁純、誠齋張明治。(詳見齋長會報簽名簿)

列席人員：

住宿組楊靜雯小姐、徐錦輝先生、孔令蓀小姐。

會議內容:

一、報告及討論事項：

(一)、生輔組業務報告。

1、義齋齋長蔡嘉倫同學，推行【好書推廣計畫】大家讀，深獲好評。適逢暑假齋舍退宿期間，

請各齋齋長鼓勵宿舍同學捐贈好書，並統一置放於交誼廳提供同學閱讀。

2、齋舍退宿與進住期間,人員進出頻繁，務請齋舍同學注意安全事宜。另學校為方便同學退宿、進住搬遷，開放同學騎乘機車入校，請同學遵守道路交通安全規則；為避免同學任意停放，妨礙同學進出宿舍，請齋長規劃各齋機車停放地點。機車入校需申請，同學如發現機車未貼通行證，請立即通知駐警隊處理。

3、新生齋齋長請主動與齋教官聯繫，協助辦理96學年度上學期新生進住事宜。

4、暑假期間「暑期營隊」進住齋舍，請各齋齋長加強防竊與安全宣導。

(二)、住宿組業務報告。

1、新建宿舍目前工程進度一樓結構體完成，需支付廠商第一期工程款3200餘萬。關於新宿舍命名，請各位集思廣義並將名稱寄至住宿組信箱。此議題將於96學年第一次齋長會議提出討論。

2、配合校長推動新建宿舍計劃，規劃清齋拆除改建，已委託廠商規劃並就其可行性進行評估。此一新建案將比照目前正在施工的新建宿舍預計興建10F、床位1000床，工程經費約新台幣5.3億元，此興建經費，希望校方補助15%,餘採銀行借款方式支付。此一改建計劃案，將於96學年第一次校務會議提出，通過後再報請教育部核准；此案如經核准，清齋預計於98年10月拆除改建，100年4月新建完工。

3、新建宿舍其建造經費為自籌(銀行借款)與舊宿舍為教育部補助有所不同，因其經費來源不同，奉學務長指示，新建宿舍寢室內大燈、冷氣機及電風扇等電費由住宿同學刷卡自付。新建宿舍宿費每學期每床收費14,600元,為配合銀行還款期限20年，自第二年起每年調漲宿費2%，新宿舍將於97年8月完工、9月起提供同學住宿。

4、宿舍區冷氣房建置工程大學部宿舍及男研究生宿舍碩齋已於6月初完成，信A.信C齋預計今日(6/26)下午完成送電，雅齋部份需配合校方7 月9日高壓停電方可送電，預計7月10日開始使用。

目前研究生宿舍及新齋無排風扇，基於宿舍區建置需一致，經請示學務長後，除未裝設冷氣機的善、清、華齋外，其餘各齋排風扇將於暑假期間拆除。

冷氣IC卡每張售價800元，因有人檢舉，校內統一超商已停止販售冷氣IC卡，目前冷氣IC卡委由水木百貨(水木1F眼鏡行旁)販售; 因考量各齋管理員辦理退宿作業繁忙，同學欲申請冷氣卡退卡成本50元或環保回饋折扣10元，請持卡洽住住宿組辦理。

冷氣機使用時如有問題，請上住宿組網頁填寫修繕單報修或洽住宿組楊小姐(分機34706)連繫廠商維修。

5、義、仁、實、新、文等新生齋，將於7/1~7/5進行期末打掃後供營隊暑宿進住。

上述新生齋將於8/25~8/30進行開學前清潔、8/31進行消毒，請各位齋長協助齋管理員督導施作廠商，期盼能達到新生進住時不需帶抹布擦拭。

6、明、平、鴻齋整修土木工程將於6月27日開標，土木工程訂於7月2日開工，8月10日完工，8月30日前全部整修完成，8月31日起供同學進住。

7、學期退宿作業:

(1)、未申請暑宿同學，請於6月30日辦理退宿。

(2)、校內異動(校內齋舍異動)，請於7月1日辦理搬遷。

(3)、自校外搬入宿舍，請於96年7月2日起辦理進住。

同學辦理新、誠、鴻、禮、信B齋退宿時，務必繳回寢室內冷氣遙控器，方完成退宿作業。

8、暑期退宿作業：

(1)、96學年第一學期未住校同學，請於8月30日辦理退宿。

(2)、校內異動(校內齋舍異動)，請於8月31日辦理搬遷。

(3)、新生進住，請於9月1日至9月2日辦理。

(4) 自校外搬入宿舍，請於96年9月3日起辦理進住。

(三)、增設冷氣IC卡販售面額。

現行冷氣IC卡販售面額為800元，基於考量同學實際使用需要，未來將增發400元版(卡成本

35元、電費365元)，並在楓橋建置冷氣IC卡轉售平台，提供同學未用罄冷氣卡流通管道。

(四)、臨時動議。

二、散會。(13:10)

國     立     清     華    大    學         學     生    住    宿    組