國立清華大學101學年度學生宿舍管理委員會第一次會議紀錄

時    間：101年11月12日(星期一)中午十二時十分

地    點：實齋講堂

主 持 人：呂平江學務長                                    記錄：學生住宿組呂瑄宜

出(列)席人員：詳見出席簽到簿(應到19人 ,實到17人)

一、確認100學年度學生宿舍管理委員會第二次會議紀錄。

經出席委員無異議通過確認。

二、生輔組業務報告

請參閱附件一。

生輔組：生輔組已經購置兩台自動體外心臟除顫器(AED)，放置於水木餐廳以及游泳池，若發生緊急狀況時，依照「語音說明」操作即可使用，不需專業急救證照才可執行。

三、住宿組業務報告

請參閱附件二。

四、修改住宿規則第二條第二項、第二條第三項、第五條及第十五條第一項。

(一)修改學生宿舍規則第二條第二項。

提案單位：住宿組。

說    明：討論研究生住宿申請規則，修訂住宿相關條文。

決    議：出席委員對於修改後條文字面之意義有疑慮，本案保留至下次齋長會議中再

提案討論。

修改之前、後條文對照:

| 條次 | 原條文 | 修改後條文 |
| --- | --- | --- |
| 第二條 第二項 | (二)研究生 研究生宿舍以舊生優先分配住宿，新生次之。但需保留適當床位供新生抽籤，住宿組得視每年床位狀況機動調整分配之，惟仍以舊生優先辦理宿舍抽籤作業。 | (二)研究生 研究生宿舍以舊生優先分配住宿(研究生進住宿舍後(暑期除外)除有更換之意願，即享有保留原齋原寢之住宿權直到畢業，不需經過抽籤程序)，新生次之。但需保留適當床位供新生抽籤，住宿組得視每年床位狀況機動調整分配之，惟仍以舊生優先辦理宿舍抽籤作業。 |

主席提案：有關宿舍規則第二條第二項研究生部份，除了可於字義上再做修正外，另請

住宿組計算有關新生住宿床位之比例，以及單人房部份是否列入保留原齋原

寢之住宿權，請於下次齋長會議中提出討論。

(二)修改學生宿舍規則第二條第三項。

提案單位：住宿組。

說    明：依據教育部臺高通字第1010150509號函說明修改住宿法規第二條第三項。

決    議：通過修改，待送學務會議核備後實施。

修改之前、後條文對照:

| 原條文 | 修正後條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 優先分配住宿學生 【Students who have the priority to live in the dorms】 身心障礙生、低收入戶子女(出具鄉鎮市、區公所證明)、原住民、僑生、外籍生、當年度宿舍自治幹部、當年度卸任齋長、校隊成員(依本校校隊成員優先分配宿舍辦法辦理)，以上學生得優先分配住宿。 | 優先分配住宿學生 【Students who have the priority to live in the dorms】 身心障礙生、低收入戶及中低收入戶子女(出具鄉鎮市、區公所證明)、原住民、僑生、外籍生、當年度宿舍自治幹部、當年度卸任齋長、校隊成員(依本校校隊成員優先分配宿舍辦法辦理)，以上學生得優先分配住宿。 | 依據教育部臺高通字第1010150509號函修正大專校院弱勢學生助學計畫第四條第二項第二點說明「符合申請資格之中低收入戶學生，各校應優先提供校內宿舍住宿」。 |

(三)修改學生宿舍規則第五條。

提案單位：住宿組。

說    明：

1、學生反映因為各齋宿費收費標準不同，相對超過期限至上學期10月

1日前退宿者宿費扣款3,000元之規定，應依照各齋宿費標準衡量扣

款四分之一宿費金額(取至十位數四捨五入)。

2、新增條文增加上學期字眼及修改標點符號，以符合讓同學明確知道辦理退

宿不退費的時間點。

決    議：通過修改，待送學務會議核備後實施。

修改之前、後條文對照:

| 條次 | 原條文 | 修改後條文 |
| --- | --- | --- |
| 五 | 欲辦理次學期退宿者，上學期於每年7月31日前、下學期於12月31日前申請退宿手續者，可免收次學期宿費；超過期限至10月1日前退宿者（下學期3月1日前），宿費扣款3,000元（需先繳納註冊繳費單後才可退費）；逾10月1日退宿者（下學期3月1日）不退費。 | 欲辦理次學期退宿者，上學期於每年7月31日前、下學期於12月31日前申請退宿手續者，可免收次學期宿費；超過期限至上學期10月1日前退宿者、（下學期3月1日前)，依各齋宿費收費標準扣款四分之一宿費（需先繳納註冊繳費單後才可退費）；逾上學期10月1日退宿者、（下學期3月1日)，不退費。 |

(四)修改學生宿舍規則第十五條第一項。

提案單位：生輔組。

說    明：將原條文中【…違者依情節輕重扣五~十點】改為【…違者依情節輕重扣五~十五點】。

決    議：通過修改，待送學務會議核備後實施。

修改之前、後條文對照:

| 條次 | 原條文 | 修改後條文 |
| --- | --- | --- |
| 十五 | (一) 會客時間：男生宿舍於早上八時至夜間十二時；女生宿舍於早上八時至下午五時。其它時段非經值勤齋教官、生輔組輔導人員或管理員同意，不得進入異性宿舍，違者依情節輕重扣五～十點（超過夜晚十二時扣十五點）。 | (一) 會客時間：男生宿舍於早上八時至夜間十二時；女生宿舍於早上八時至下午五時。其它時段非經值勤齋教官、生輔組輔導人員或管理員同意，不得進入異性宿舍，違者依情節輕重扣五～十五點（超過夜晚十二時扣十五點）。 |

五、有關短期住宿一日收費150元費用調整案。

提案單位：住宿組。

說    明：短期住宿(含系所短期交換生、營隊生及其他特殊狀況需短期住宿同學)

無論單人、雙人、三人或四人房目前一日僅收150元，預計調整費用如下:

單人房：600元、雙人房：300元、三人房：200元、四人房：150元

以上皆以日為單位(以每人計價)且以住宿生身份申請房型。

決    議：本案無異議通過。

六、臨時動議。

1、儒齋齋長：齋民反映針對回學儒齋道路較暗部份，請住宿組與營繕組是否可加裝路燈或通道門加以改善。

主    席：針對較暗道路已經設置了緊急鈴按鈕，發生危險時只要按下緊急鈴，駐警隊會於三分鐘內趕到現場處理，以維護同學安全。

住  宿  組：學齋宿舍區已有側門通往天梯，待路燈裝置及刷卡機完成後將會開通此側門。

事務組組長：已安排工程於學儒齋往天梯走道較暗道路部分加裝路燈，以維護宿舍安全。

七、散會(2:05)。

國立清華大學 學生宿舍管理委員會

【附件一】

國立清華大學101學年度第1學期學生宿舍管理委員會

一、100學年度宿舍違規505件540人次（100年8月1日起至101年07月31日止）。

| 100 學年 | 違規 |
| --- | --- |
|  | 製 造 噪 音 | 打 麻 將 | 違 規 留 宿 | 逾 時 滯 留 | 未 申 請 機 車 入 校 | 走 廊 放 置 雜 物 | 使 用 電 器 | 飼 養 寵 物 | 偷 竊 | 毆 打 同 學 | 寢 室 內 吸 菸 | 逾 時 會 客 | 合 計 |
| 上學期 | 47 | 5 | 2 | 13 | 0 | 98 | 66 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 249 |
| 下學期 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 18 | 236 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291 |

二、處理齋舍學生緊急事件257件（100年8月1日起至101年07月31日止）。

| 100 學年 | 學生疾病送醫 | 意外傷害事件 | 協尋學生 | 其他事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上學期 | 53 | 53 | 36 | 14 |
| 下學期 | 32 | 33 | 28 | 8 |

三、賃居生訪視(共計：314戶1,099人次)。

| 100學年 | 訪視人 | 戶 | 人次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上學期 | 教官與輔導老師12位 | 161 | 557 |
| 下學期 | 教官與輔導老師12位 | 153 | 542 |

四、勵新實施計畫：

100學年度申請「勵新實施計畫」共計82件91人，已實施完成78件82

人，目前仍有9人實施中。

生活輔導組

101年11月12日

註記：以上資料統計至101年10月31日止。

【附件二】

【宿委會住宿組業務報告】

- 住宿組業務報告

- 學生宿舍共22棟，其中鴻、雅齋於101年9月至102年1月進行結構補強工程，本學期使用中宿舍共20棟。鴻齋結構補強工程進度預定為61%，實際為66%，較預定進度提前5%；雅齋結構補強工程則較預定進度落後5%。

- 善齋關懷宿舍本學年度已啟用，提供身心障礙學生住宿，計有單人套房6間，雙人房12間(4間為女生宿舍)，目前已有12位同學入住，分別為視障生5位，自閉症學生3位，情緒障礙生1位，肢障生2位及1位腿部粉碎性骨折同學。

- 清齋10樓短期住宿委外服務管理業於9月24日正式營運，未來將提供校內外有短期住宿需求之學生團體，計有單人套房16間，雙人房44間，單人房每日900元，雙人房每日1100元。

- 清齋師長房及1樓會議室於10月11日正式啟用，宿舍導師王丹老師本學期安排入住清齋C棟201室，與住宿同學交流互動。

- 清齋宿舍興建依法規編列至少1%經費設置公共藝術，由校內相關人員與視覺藝術專家組成執行小組委員會，「清齋公共藝術設置計畫」已通過新竹市公共藝術審議會，設置範圍為整體宿舍區，以6:4比例創作臨時性與永久設置作品。本計畫經齋長會議討論並與齋民溝通後，確定於清齋設置永久性公共藝術。「清齋公共藝術設置計畫」徵選會議於10月19日完成徵選，結果由「楊智富創作團隊」之「世界家園」計畫獲得設置權。

- 本校因應台電調漲電費，於6月8日公告校內電費收費調整，爰此，本組依公告之第一階段調漲收費單價(每度電3.5元)調漲宿費。101學年度宿費調漲案，經加總過去一年全校宿舍的電費扣除冷氣卡收入再除以全校宿舍的床位數後，計算出每床每月之調漲額度為70元，每學期每床調漲320元，暑假每床調漲140元。

- 結構補強時程變更說明：

原訂禮齋於102.2.1至102.6.30期間進行結構補強，新齋原訂於102.7.1至102.12.31期間進行結構補強，原計畫時程於102學年床位數將減少774床(其中男生366床、女生408床)影響舊生申請住宿滿足率，考量影響住宿滿足率最小的狀況下將施工期程互換，更新後時程為新齋提前至102.3.1至102.8.30期間進行結構補強，現有新齋男生324人於鴻齋結構補強完畢後搬至鴻齋1-6樓，新齋女生363人搬至鴻齋7-8樓、雅齋3-5樓及學儒齋空位，禮齋延至102.9.1至103.1.31期間進行結構補強，102學年上學期大學部新生禮齋受影響314床位安排於誠齋共202床及鴻齋1-2樓112床(鴻齋研究生床位共112床提供大學部新生使用，影響大學部舊生申請誠齋床位數共202床)。

| 國立清華大學 |
| --- |
| 學生宿舍管理委員會 |
| 101年1~11月收支彙總表(截至11月7日止) |
|  | 單位：新台幣元 |
| 收入項目 | 101年度收入 | 百分比 |
| 100學年下學期宿費 | 53,818,783 | 40.64% |
| 100學年暑期宿舍費 | 20,887,298 | 15.77% |
| 101學年上學期宿費 | 54,468,467 | 41.13% |
| 冷氣IC卡收入 | 3,152,017 | 2.38% |
| 101上學期善齋校方補助費 | 116,875 | 0.09% |
| 本年收入小計 | 132,443,440 | 100.00% |
| 支出項目 | 101年度支出 | 百分比 |
| 宿舍區定期維護費(含電梯.鍋爐.發電機.飲水機.電話分機.消防.冷氣機等) | 5,824,108 | 4.92% |
| 宿舍區清潔維護費(含衛浴清潔.環境清掃.消毒.水塔清洗.化糞池等) | 7,102,350 | 6.01% |
| 100年10月~101年9月學生宿舍區水費 | 4,749,930 | 4.02% |
| 100年10月~101年9月學生宿舍區電費 | 24,626,123 | 20.82% |
| 100年10月~101年9月學生宿舍區瓦斯費 | 9,042,110 | 7.65% |
| 宿舍區維修費(含水電.土木.防水.門禁工程) | 9,692,012 | 8.20% |
| 101年1-11月人事費(含行政助理.管理員薪資及加班費值班費等) | 7,618,234 | 6.44% |
| 宿舍區行政業務費(含行政業務費.工讀金.各齋齋費等) | 6,102,144 | 5.16% |
| 攤還學儒齋新建宿舍借款 | 24,308,116 | 20.55% |
| 還校方墊借款(明平齋整修工程經費、學生宿舍區電力配置暨增設冷氣工程案、信齋整修工程案、清齋工程借款…等) | 19,200,000 | 16.23% |
| 本年支出小計 | 118,265,127 | 100.00% |
| 結餘 | 14,178,313 |  |
| 前期結餘(100年度結餘) | 21,617,371 |  |
| 善齋整修(改建為關懷宿舍整修工程) | 1,921,557 |  |
| 設備費(學生宿舍區腳踏車車棚、晒衣場及廚房增設攝影機工程、雅齋變電箱更換、文齋五樓冷氣更換...等) | 1,666,158 |  |
| 101年11月7日結餘 | 32,207,969 |  |

二、財務報告