國立清華大學九十七學年度學生宿舍管理委員會第一次會議紀錄

時    間：九十七年十一月十四日(星期五)中午十二時十分

地    點：行政大樓第二會議室

主 持 人：陳信文學務長                                記錄：學生住宿組孔令蓀

出席人員：詳簽名單。

- 生輔組業務報告。

(一)、本次宿舍查核，逾時滯留異性及私自轉讓較上學期減少，而未經申請核准使用冰箱及私自使用電器情況則較嚴重。

(二)、學期初生輔組以BBS、海報、email方式提醒同學妥善保管自身財務。

(三)、同學如當時發現，宿舍有立即需要處理的事宜，請即刻通報教官室、管理中心，以便立即處理。

(四)、宣導菸害防治法新規定，自98年1月11日起，大專校院室內場所全面禁菸。

(五)、另其他相關報告事項內容請參閱附件一。

二、住宿組業務報告。

(一)、學儒齋交誼廳傢俱已配置完成提供同學使用。

(二)、其他相關報告事項內容請參閱附件二。

三、修改住宿規則第五條及第十二條。

生輔組:

建議為明確標示宿舍區域，建議於宿舍區入口(1、過了小吃部2、風雲樓後面3、清交

小徑橋旁、女舍護城河邊)立標示牌界定。

學務長：

台大已通過實施校園內全面禁菸，至於清大校園內是否比照實施，需視校方決定(會議中調查，4人同意全面禁菸、7人建議校內應設吸菸區)。

決議：

經與會人員討論後，同意修改。修改前、後條文如下：

| 條次 | 原條文 | 修正後之條文 | 修正原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 | 欲辦理次學期退宿者，上學期於每年8月10日前，下學期於12月10日前申請退宿手續者，所繳宿費全額退費；期限後至註冊日以後 兩週內申請退宿者，宿費退二分一；逾兩週退宿者不退費。 | 欲辦理次學期退宿者，上學期於每年7月31日前，下學期於12月10日前申請退宿手續者，所繳宿費全額退費；期限後至註冊日以後 兩週內申請退宿者，宿費退二分之一；逾兩週退宿者不退費。 | 配合出納組註冊單印製時間 |
| 十二 | 住校學生違反下列規定，除依學生獎懲辦法處理外，並採違規扣點方式處理： (二) 違反下列情形之一者，一次扣五點。 5. 宿舍區內 (指建築物5公尺內)吸菸者。 | 住校學生違反下列規定，除依學生獎懲辦法處理外，並採違規扣點方式處理： (二) 違反下列情形之一者，一次扣五點。 5. 宿舍區域內吸菸者。 | 98年1月11日菸害防制法新法規定大專校院室內場所全面禁菸，室外場所除吸菸區外，不得吸菸。 |

四、97學年第二學期信、禮、仁、實齋宿費調漲案。

說明：遵循往例，將暑期整修齋舍信A.B.C、禮、仁、實齋之工程經費依8年2.5學期及床位數分攤，經計算後信A.B.C齋宿費每人調漲2000元、禮齋每人調漲1400元、仁實齋每人調漲1100元，即自97學年下學期起，每人宿費信A.B.C齋為10,200元、禮齋7,200元、仁實齋7,200元，計算明細請參閱附件三。

決議：97學年第二學期信、禮、仁、實齋宿費調漲案經與會委員同意核備。

五、臨時動議。

(一)、97學年下學期學儒齋每人調降宿費800元案。

說明：因學儒齋大燈、電扇需由同學以冷氣卡付費使用，經考量同學負擔，建議自97學年學期起學儒齋宿費每人調降800元，即雙人房宿費調降為每人13,800元、單人房宿費為22,200元。

決議：97學年下學期學儒齋每人調降宿費800元案經與會委員同意核備。

(二)、雅齋齋長：

代學齋齋長反應，經學齋齋長親自試驗，寢室內僅用大燈及電扇，一晚約耗電量2度(一度2.8元)。請問宿舍區冷氣機電錶及讀卡機多久檢測一次？同學如發現電錶及讀卡機異常，應如何處理？

住宿組：

上星期已完成宿舍區計費電錶及讀卡機檢測，據廠商回報，並無發現異常，另電錶出廠時皆經大電力檢測，發生故障機率很低。先前發現有若干寢室電錶上的鉛封遭外力毀損，已請廠商修復完成，為避免日後類似情況發生，已委請管理員不定期至宿舍寢室巡查。同學如發現寢室的電錶及讀卡機有異狀，請上住宿組修繕系統登錄報修。

(三)、雅齋齋長：

女舍區事件，女舍齋長建議與訴求(參閱附件四)。

營繕組：

有關各項工程之執行，營繕組均會在施工前進行全校性之公告，惟共同管溝工程等相關工程之施工，均在地面下，而學校道路下方既有之管路或管線繁多，難免會產生挖到管線等事宜，營繕組將盡力避免無預警之停水停電等情況之發生。

另涉及學生宿舍之整修工程，為配合同學學期住宿，因此宿舍整修均須於暑假期間進行，並於開學前完工供同學進住。平日有關宿舍區之停水停電等事宜，於接獲通知後隨即連絡廠商處理，但如涉及材料更換或缺料等情況，則無法立即修復。

有關工程動態通告事宜，將配合電子佈告欄進行公告，以方便同學知曉宿舍相關訊息。

住宿組：

1、規劃於宿舍區建置電子佈告欄，以方便同學知曉宿舍相關訊息。

2、當宿舍區發生緊急事件時，學生處理事件責任分工流程：

| 上班時間 | 下班時間 |
| --- | --- |
| 1.管理員或齋長 | 1.管理員或齋長 |
| 2.住宿組 | 2.軍訓室、住宿組 |
| 3.營繕組 | 3.駐警隊(警報)系統 |
| 4.駐警隊(蛇.蜂窩.狗.貓.鼠) | 4.營繕組 |

(1)、管理員配合教官至現場排除(人或事故)或營繕組實施工程修繕。

(2)、齋長配合管理員及教官指示，在一定的許可範圍作權宜之處理。

(3)、宿舍安全：指歹徒侵入、水電安全、建築物發生災變等事情。(軍訓室、管理員、住宿組、水電班、駐警隊)。

(4)、學生安全：指宿舍區內學生突發事件。(軍訓室、駐警隊、管理員、營繕組)(住宿組協助處理)。

- 建議營繕組夜間聯絡電話一定要有人接或請營繕組可否提供承辦人電話以作為處理夜間緊急事故連繫用。

學務長：

1、工程施工時請儘量避免挖斷管線，以避免造成同學不便。

2、有關宿舍區建置電子佈告欄一事，請住宿組儘快建置完成。

3、將意見反應與總務長，研議是否可提供營繕組組長或相關承辦人員個人電話給住宿組做為緊急連絡之用。

4、宿舍發生緊急事故時，當緊急處理措施與住宿規則發生抵觸時(如11月5日女舍因瓦斯管線被挖斷造成沒有熱水，經協調後請同學至仁實齋盥洗，但因人數眾多無法於法規所訂12點前離開男生宿舍的情況) ，請向生輔組報告予以通融。另為配合緊急應變措施，宿舍門禁相關問題，請住宿組協助處理。

(四)、雅齋齋長：

研究生繳完學期宿費後，如逾退費期限不能退費且畢業完成離校手續，但仍有住宿需求時，因宿費已繳，請問申請校友短期臨時住宿是否要再繳費?

住宿組：

校友申請短期臨時住宿，每人每日收費150元。如遇齋長所述情況，住宿組會視同學情況予以個別考量，因此同學如有上述情況發生，請洽住宿組辦理。

六、散會(14:00)。

國立清華大學 學生宿舍管理委員會

【附件一】    國立清華大學97年11月14日宿委會議生輔組提報資料

壹、表揚：

97年11月6日14：50時，光電所9466510唐健彬同學電話告知：「有人昏倒在儒B齋1樓，請教官協助送醫」。經查系民人邱先生：「到校跑步運動身體不適，胸悶、四肢麻痺經攣，意識尚清楚但痛苦難受」。幸唐同學即時通報、管理員莊志銘先生及時到場處置得宜，119送醫救人一命功德無量，建請予以獎勵。

貳、宿舍查核：

97年10月8日齋長會議中提報－「97學年上學期宿舍查核，於97年10月13日至97年11月12日止」，違規84件次。

| 序 | 違 規 事 宜 | 次 數 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逾時滯留異性 | 1 |
| 2 | 私自轉讓 | 2 （皆轉讓交大學生） |
| 3 | 分配未進住 | 3 |
| 4 | 私自換寢室 | 12 |
| 5 | 飼養寵物 | 5 |
| 6 | 未經申請核准使用冰箱 | 43 |
| 7 | 私自使用電器 | （電鍋8、烤箱5、電視1、 電磁爐3、電熱水壺1） |

參、齋舍宣導：

一、防竊宣導：防竊小撇步，你我用心、大家安心【年關近宵小猖狂】

1、貴重、心愛物品請置於家中，若帶來學校，財物請妥善保管。

2、離開寢室確實鎖門窗，竊盜想進行不通。

3、夜間睡覺除確實鎖門窗，且一定會將財物收妥，不置放明顯易拿取之處，

如桌上..（最好財物隨身置放床上睡覺）

4、發現行跡可疑人，立即通報－駐警隊、軍訓室、住宿組、管理中心處理。

5、「多一分麻煩，即給自己多一分保障」。

二、宿舍安寧與安全宣導：

1、我會愛護齋舍，發現違規、違法事宜，我絕不會坐視不管，且會立即通報

－駐警隊、軍訓室、住宿組、管理中心處理。

2、齋舍是你我學習、生活、休息處所，「多一分關心與愛護，即給自己多一

分安全與保障」

3、校園、齋舍工程美化進行中，請同學行逕、做事、遊戲、玩樂、運動、活

動時，應以「注意安全」為首要，危險之處所請勿靠近。

三、如同學發現問題、困難及須處理事宜，請同學當下、立即、馬上與軍訓室聯

繫，軍訓室將會即時處理。

四、春暉專案宣導─菸害防制法新規定，98年1月11日起，大專校院室內場所

全面禁菸，室外場所除吸菸區外，不得吸菸，並應於所有入口處設置明顯禁

菸標示，違者最高處新台幣10,000 ~ 50,000元罰鍰。

生輔組 97.11.14

【附件二】                  【住宿組業務報告】                97.11.14

- 暑期宿舍整修

1、97年暑假信A.B.C及禮齋進行大型整修，包含寢室內部除癌油漆、寢具更新、衛浴天花板壁磚地磚大小便池更新、水電重配線路排風機更新、室內網路埠及電話重組、增設書桌使用插座、公共地區更新鋁門窗及紗窗、禮齋踢腳板除白蟻重做、增設床頭書櫃等工程。

2、配合清華學院成立整修仁實齋，將實齋二.三樓及仁齋三樓改為女舍，走廊衛浴整修、大型交誼廳及會議室整修、重整小型圖書室及輔導老師寢室、教學設備添購、視訊及音響採購、門禁設置、女生洗衣房及晒衣場整修。

3、實、仁、靜、慧、信、鴻等10齋交誼廳整修，日前業已完工，待11月20日由總務長及相關單位驗收及設備添購後，可正式提供同學使用。

貳、學儒齋宿舍

學儒齋於8月27日取得使用執照，於8月28日完成最後複驗，並於8月30日正式啟用進住，提供996床，給男女研究生新生及部分大學部女生住宿，因為學儒齋順利完工，今年女研究生住宿滿足率達100％、男研究生亦達50％，有效解決學生住宿需求。

參、清齋改建案

清齋改建案例行進度會議於10月9日召開，關於經費部份原為497,441,410元（以97年度編列）需調整為579,914,385元（依98年度政府預算編列）約增列8,247萬元，宿費部份建議仍維持原來估算價格即2人房/一學期/16,000元；單人房一學期/24,000元，只是銀行貸款年限延後償還，本案已提送10月21日校務發展會議核備通過，後續營繕組擬提送教育部核備。

肆、財務報告

宿委會96年度結餘16,171,672元，本年度宿費收入至97年11月12日止為99,385,765元、冷氣IC卡收入3,038,292元，扣除支出96年11月~97年8月水、電、瓦斯費21,473,927元、1-11月宿舍維護費業務費、人事費及設備費等53,923,291元，及本年度歸還校控款墊借碩齋大型整修、信B齋及禮齋冷氣房電力改善經費200萬元，目前結餘數為41,198,511元。(詳見第二頁)，另尚有97年9-10月水電瓦斯費約495萬元、學儒齋工程款1890萬元、宿舍管理員(工友、契約工等)薪資約361萬元、1-12月工讀金約200萬，共計2,946萬元未支付。

| 【附件三】 97學年度第二學期調漲宿費明細 |  |
| --- | --- |
| (一)、信齋 |  |
| 名稱 | 金額 |
| 信齋ABC三棟更新寢具346套 | 5,386,440 |
| 信齋A、B、C舍整修工程 | 6,490,000 |
| 高活動櫃346台.學生座椅346張.(信齋A.B.C寢室使用) | 1,242,832 |
| 信齋A.B.C三棟寢室內電話配線整理 | 96,000 |
| 整修設計監造費 | 425,000 |
| 信齋A、B、C舍整修工程變更設計 | 257,961 |
| 總計 | 13,898,233 |
| 計算方式： |  |
| 信齋床位343床 |  |
| 調增宿費 = 總計 / 床位 / 8年分攤 / 2.5期(上下學期及暑期宿費) |
| 每人每學期調漲宿費 | $2,026 |
| 自97學年第二學期(即98年2月起)信齋二人房,每人調漲宿費2,000元, |
| 即由現行每人8,800元調漲至10,800元。 |  |
| (二)、禮齋 |  |
| 名稱 | 金額 |
| 樓梯櫃(含止滑條)156台、橫式書架312台 | 1,466,400 |
| 禮齋整修工程 | 6,490,000 |
| 整修設計監造費 | 425,000 |
| 禮齋整修工程變更設計 | 257,961 |
| 總計 | 8,639,361 |
| 計算方式： |  |
| 禮齋床位314床。 |  |
| 調增宿費 = 總計 / 床位 / 8年分攤 / 2.5期(上下學期及暑期宿費) |
| 每人每學期調漲宿費 | $1,376 |
| 自97學年第二學期(即98年2月起)禮齋,每人調漲宿費1,400元, |
| 即由現行每人5,800元調漲至7,200元。 |  |
| (三)、仁.實齋 |  |
| 名稱 | 金額 |
| 整修工程 | 14,980,000 |
| 規劃設計監造費 | 323,229 |
| 總計 | 15,303,229 |
| 計算方式： |  |
| 仁.實齋床位661床。 |  |
| 調增宿費 = 總計 / 床位 / 8年分攤 / 2.5期(上下學期及暑期宿費) |
| 每人每學期調漲宿費 | $1,158 |
| 自97學年第二學期(即98年2月起)仁.實齋,每人調漲宿費1100元, |
| 即由現行每人6,100元調漲至7,200元。 |  |

國立清華大學女宿區事件

女宿區前的道路施工造成女宿區生活品質全面下降，近兩個月來造成文、靜、慧、雅齋齋民的不便，茲整理如下：

靜齋齋長張明禾整理

一、97年9月19日停第四台

九月時，女宿區電視收不到訊號，並無法觀看第四台，詢問住宿組之後瞭解，需等到施工完成(約十月底)後才有辦法維修。

處理方式：

住宿組曾找人來察看並瞭解原因。現已和振道及中華MOD接洽。

原因：

女宿前施工挖斷管線，因管線位於便道下，需至施工完成後方能拆除便道維修。

二、97年9月18日停水

晚間十二點半靜齋停水，詢問齋媽之後瞭解，原因還不清楚。

處理方式：

公告於澡間、白版，尚未盥洗之齋民可至慧齋盥洗。

後續：

早上十一點突然有水，一下子又沒水了。

中午十二點供水恢復正常。

原因：

水塔進水閘開關被不知名人士關閉。

三、97年11月1日斷網路

下午四點起女宿區沒有網路，詢問齋媽之後瞭解，計算機中心由於週末沒有維修人員的駐校，無法得知問題所在。

處理方式：

公告。

後續：

在度過沒有網路、與世隔絕的一天半後，於星期一晚上六點網路恢復使用。

原因：

女宿前施工挖斷網路線。

四、97年11月5日斷瓦斯

晚上八點從齋民中得知沒有熱水，詢問齋媽之後瞭解：營繕組已在查看，修完後請師傅來點瓦斯就可以使用。

晚上九點十分，齋媽聯絡女宿區齋長們，告知了沒有熱水的漫漫長夜，並於三區管理中心商討對策。

處理方式：

由於聯絡不上住宿組，我們認為前往實、仁齋盥洗較為可行，向教官詢問關於這次特殊事件實、仁齋門禁的開啟方式、時間。教官室的答覆是可以開放門禁到半夜十二點供女宿區盥洗，過十二點後由於門禁和安全問題和考量實、仁齋齋民的的權益，必須要由二區管理員帶入。女宿區齋長們討論後認為開放至晚間十二點是不足夠的，但教官認為最好在十二點前盥洗完畢。轉而詢問二區管理員而得到認可後，開放單一出入口的門禁讓女宿區齋民可整夜去盥洗，二區管理員亦協助我們瞭解實、仁齋內部和路線。

後續：

11月6日下午四點從住宿組得知，將需要再度過一個沒有瓦斯的夜晚。處理方式如上。晚上八點於文、靜、慧三齋白板上多了一個公告，文齋：九點會有瓦斯，靜齋：十點會有瓦斯。靜齋於晚上十點瓦斯恢復供應。

原因：

女宿前施工挖斷瓦斯管線。

女宿前施工造成女宿區住宿品質下降，曾經受到學姊們推薦女宿區的新齋學妹們說，「住新齋時冬天沒冷水夏天沒熱水，到了女宿區，斷熱水、斷網路、斷電視，第四台要到明年才會好…」。只要一天工程尚未結束，女宿區的每一位齋民隨時有可能需要忍受種種因工程疏失造成生活上的不方便，希望住宿組能站在每一個住宿生的立場，向學校和營繕組反應道路施工的疏失所造成的後果的嚴重性，並且加強監督施工品質，不要再挖斷任何一條重要的管線。若有工程上的疏失，也請研擬具體的補償方案和詳細的配套措施。

以女宿區事件為例，類似的事件(例如：無預警斷網、斷瓦斯)層出不窮，各齋齋長應事先研擬緊急狀況發生時的配套措施。在這裡要提出跟大家討論的有：

夜間發生緊急狀況時，齋長、齋管理員的權限在哪裡？

建議與訴求：

雅齋齋長李則儀

1.要求總務處做出說明與，並提出夜間斷水電、瓦斯時的「有效」處理方案。

說明：本建議上次宿委會已提出，營繕組亦留下聯絡電話，無奈事發時該電話僅能作為通報，未能處理問題。

2.工程通告透明化。

說明：工程公告內容反覆搖擺，公告事項一再修改，造成齋民們的不便。例如共管工程，從月底延宕到年底，又從年底延宕到明年三月，便得收看第四台及MOD的投票結果需一改再改。祈請總務處的工程通告能在第一時間說明，並做出後續的規畫並徹底執行。

3.權宜增加齋管理員及齋長的權力。

說明：以女宿區無熱水為例，齋管理員能提供齋民什麼幫助？齋管理員能否決定是否開放門禁？在未和住宿組商量的情況下，女宿區齋長寫的公告和決定，效力為何？各齋齋長間能彼此提供什麼樣的幫助？這些問題有待進一步討論。

4以上事件發生時，住宿組都非常認真幫忙齋民解決問題，在此特別感謝。而女宿夜間97年11月5日斷瓦斯事件，有賴當夜值班的二區齋伯與三區齋媽馬上聯絡女宿后齋長並協助解決問題，提請住宿組能給予獎勵。